北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  选题指南 T-01》

NekoCafé 智慧餐饮预约平台

NekoCafé — Smart Reservation Platform for Cat-themed Restaurants

—— Course Design Specification & Templates ——

| 选题编号 | T-01 |
| --- | --- |
| 选题名称 | NekoCafé 智慧餐饮预约平台 |
| 难度等级 | ★★★★ |
| 推荐人数 | 4-5 人 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |

一、项目背景

NekoCafé 是一家面向年轻用户的连锁猫咪主题餐厅集团，目前在全国 12 个城市开设 38 家门店。随着业务扩张，原有的门店独立排号系统已无法满足跨门店统一会员、智能推荐、宠物档案管理等新需求。

集团 CTO 委托学生团队设计并实现新一代「NekoCafé 智慧餐饮预约平台」，本题与本学期 4 个软件工程实验同案例，可复用实验阶段产出的需求基线、架构设计、CI/CD 流水线与测试用例。

二、业务目标

1. 用户可通过移动端 / 小程序 / Web 完成 门店浏览、桌位预约、菜品点单、会员管理；

2. 系统须支持 AI 智能推荐（根据用户偏好与同行猫咪性格匹配桌位与菜品）；

3. 提供 店员端 用于桌位调度、订单处理与猫咪健康档案管理；

4. 支持 运营端 数据看板（坪效、翻台率、会员复购率）；

5. 高峰期支持 1000 并发预约，核心接口 P95 ≤ 350 ms。

三、用户角色

| 角色 | 主要诉求 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 顾客 (Customer) | 一键预约、推荐精准、价格透明 | 浏览 / 预约 / 点单 / 评价 |
| 店员 (Staff) | 操作高效、调度合理、异常告警 | 订单处理 / 桌位调度 / 猫咪打卡 |
| 店长 (Manager) | 门店经营数据、人员排班 | 门店级数据 / 人员管理 |
| 总部运营 | 跨门店分析、活动投放 | 全局数据 / 活动配置 |
| 猫咪管家 (Cat Keeper) | 猫咪健康档案、互动记录 | 猫咪档案 / 健康打卡 |

四、功能模块

4.1  必做功能（核心交付，≥ 5 个模块）

• M1 用户与会员：注册 / 登录 / 实名认证 / 会员等级 / 积分；

• M2 门店与桌位：门店列表 / 桌位库存 / 实时排队；

• M3 预约与点单：可视化选桌 / 菜品下单 / 在线支付（支付沙箱）；

• M4 订单与履约：订单状态机 / 取消改约 / 退款；

• M5 店员后台：接单 / 调度 / 异常告警；

• M6 数据看板：坪效 / 翻台率 / 会员复购率（折线 / 柱状 / 饼图）。

4.2  选做功能（加分项，每实现 1 个 +2 分）

• AI 推荐：基于用户偏好和"同行猫咪性格"匹配桌位与菜品；

• 猫咪健康档案：体重 / 疫苗 / 互动记录 + 趋势图；

• 小程序端 + 微信支付沙箱接入；

• 基于位置的"距我最近"门店检索（LBS）；

• 运营活动引擎：满减 / 折扣 / 优惠券叠加规则。

五、技术约束

| 类别 | 约束 / 推荐 |
| --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3 / FastAPI / NestJS 任选 |
| 前端框架 | Vue 3 / React 18 + 微信小程序（选做） |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + Redis 7 |
| 消息队列 | RabbitMQ / Kafka（用于订单异步处理） |
| 鉴权 | JWT + 短信验证码（沙箱） |
| 容器化 | Docker + docker-compose 一键起栈 |
| CI/CD | GitHub Actions（lint / test / build / 镜像推送） |
| 可观测性 | Prometheus + Grafana（选做） |

六、验收标准

1. 完成 6 个必做模块，UI 美观、操作流畅；

2. 系统须能在评委本地通过 docker compose up 一键启动；

3. 至少完成 1 项选做功能；

4. 单元测试覆盖率 ≥ 60%（核心域 ≥ 80%）；

5. 提交 k6 / JMeter 压测脚本与结果；

6. 提交完整的 12 份产出文件 + 5 份管理表单。

七、典型风险与建议

| 风险 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| AI 推荐难度 | 高 | 可降级为基于偏好标签的规则推荐 |
| 跨设备调试 | 中 | 小程序端可降级为 Web H5 演示 |
| 性能压测环境 | 中 | 可在本地容器内压测，关注 P95 趋势而非绝对值 |
| 进度估算偏乐观 | 高 | 坚持每日早会 + 每周周报，及时调整范围 |

📦 立项流程 若选定本题，请填写并提交 管理表单/T-01_选题申报表_模板.docx，经指导教师同意后即可开题。