北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  选题指南 T-03》

SmartFarm 智慧农场管理系统

SmartFarm — Intelligent Farm Management System

—— Course Design Specification & Templates ——

| 选题编号 | T-03 |
| --- | --- |
| 选题名称 | SmartFarm 智慧农场管理系统 |
| 难度等级 | ★★★★ |
| 推荐人数 | 4-5 人 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |

一、项目背景

北京近郊某有机农场希望通过物联网与 AI 提升管理效率，需要一套整合 传感器数据采集、生长可视化、灌溉决策、农事任务调度 的一体化平台。本题适合对 IoT、时序数据库、数据可视化感兴趣的小组。

提示：硬件传感器可使用 软件模拟器（提供 Python 模拟脚本）替代，不要求购买真实硬件。

二、业务目标

1. 实时采集温度 / 湿度 / 土壤 EC / 光照 / 摄像头数据；

2. 提供可视化大屏与移动端告警；

3. 基于规则引擎与简单 AI 模型给出灌溉、施肥建议；

4. 提供农事任务的派工与执行追踪；

5. 建立"地块 - 作物 - 农事 - 收成"的全过程追溯。

三、用户角色

| 角色 | 主要诉求 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 场长 | 掌控全局、看数据、做决策 | 所有模块的查看 + 配置 |
| 农技员 | 查看建议、上报现场、记录农事 | 任务执行 / 数据上报 |
| 销售 | 展示溯源信息给客户 | 只读 + 二维码生成 |
| 消费者 | 扫码查看追溯 | 只读外网入口 |

四、功能模块

4.1  必做功能（核心交付，≥ 5 个模块）

• M1 设备接入：MQTT / HTTP 接入模拟传感器；

• M2 数据存储：时序数据库（InfluxDB / TimescaleDB）；

• M3 可视化大屏：实时曲线 / 热力图 / 摄像头宫格；

• M4 告警与规则：阈值 + 趋势告警，钉钉 / 飞书推送；

• M5 农事任务：派工 / 执行 / 验收 / 复盘；

• M6 溯源二维码：消费者扫码查看完整地块档案。

4.2  选做功能（加分项，每实现 1 个 +2 分）

• AI 灌溉决策：基于气象 + 土壤数据的轻量级模型；

• 无人机航拍图自动拼接（选做）；

• AR 导览：手机摄像头识别地块自动叠加信息；

• 区块链存证（用 Merkle Tree 模拟）。

五、技术约束

| 类别 | 约束 / 推荐 |
| --- | --- |
| IoT 协议 | MQTT（Mosquitto） / HTTP |
| 时序库 | InfluxDB 2.x / TimescaleDB |
| 后端 | FastAPI / Spring Boot |
| 前端 | Vue 3 + ECharts 5 |
| 告警通道 | WebHook → 钉钉 / 飞书 群机器人 |
| 模拟硬件 | 随包提供 sensor_emulator.py（5 类传感器） |

六、验收标准

1. 完成 6 个必做模块；

2. 可视化大屏可在 1080P 屏幕上稳定运行 ≥ 30 分钟；

3. 至少 3 类告警可在仿真环境中触发；

4. 能展示完整的"地块 → 二维码 → 消费者扫码"追溯链；

5. 提交完整的 12 份产出文件 + 5 份管理表单。

七、典型风险与建议

| 风险 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 时序库陌生 | 中 | 使用 TimescaleDB（PG 扩展），降低学习成本 |
| 可视化性能 | 中 | 大屏数据采用降采样 + WebSocket 增量推送 |
| 模拟器真实度 | 低 | 加入随机扰动，模拟传感器漂移 |
| 移动端调试 | 中 | 可降级为响应式 Web 演示 |

📦 立项流程 若选定本题，请填写并提交 管理表单/T-01_选题申报表_模板.docx，经指导教师同意后即可开题。