北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）》

课程设计任务书

Course Design Specification — Software Engineering

—— Course Design Specification & Templates ——

| 课程名称 | 软件工程（课程设计） Project Practice of Software Engineering |
| --- | --- |
| 课程代码 | 19001920 |
| 学时 / 学分 | 实习实践 2 周（80 学时）/ 学分 2 |
| 适用专业 | 计算机科学与技术 / 软件工程 / 人工智能 |
| 开设学期 | 第 6 学期（2026 春） |
| 指导教师 | __________ · 邮箱：__________ |
| 编写日期 | 2026-05-07 （v1.0 与同名实验任务书配套使用） |

§1  课程性质、目标与毕业要求

1.1  课程性质

本课程是计算机科学与技术、软件工程、人工智能专业的核心专业实践课程，为《软件工程》理论课程的综合应用环节，采用 集中实习 2 周 的方式开展。学生须在教师指导下，以小组方式独立完成一个完整的软件项目从「立项 → 需求 → 设计 → 编码 → 测试 → 部署 → 答辩」的全过程实践。

1.2  课程目标

通过本课程的实训，使学生：

1. 能够运用软件工程的原理和方法，对中等规模的工程问题（≥ 3000 行有效代码、≥ 6 类用户角色）进行选题论证、可行性分析、需求建模与方案设计；

2. 能够进行系统的概要设计与详细设计，根据所选方法选择合适的建模工具，按业界规范编制阶段成果文档；

3. 能够根据所选方案，使用适合项目的现代开发工具（含 AI 辅助工具）实现系统；

4. 能够按业界标准与工程规范，对软件进行系统性测试，给出可量化的质量数据；

5. 能够理解和遵守团队合作的原则与方式，在工程项目的开发协作中承担相应责任；

6. 能够进行项目计划与过程管理，建立"可追溯、可复盘、可改进"的工程意识。

1.3  课程目标与毕业要求指标点的对应关系

| 毕业要求（一级指标） | 指标点（二级指标） | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 2 问题分析 | 2.4 能够运用数学、自然科学与计算机专业知识和方法，对开发方案进行论证、综合验证以获得有效结论 | 课程目标（1） |
| 3 设计/开发解决方案 | 3.2 能够针对待解决的问题进行系统设计、模块组件设计、产品设计或硬件设计 | 课程目标（2） |
| 5 使用现代工具 | 5.2 能够选择和使用恰当的资源、信息技术工具和现代工程工具 | 课程目标（3） |
| 4 研究 | 4.3 能够对实验结果进行分析与解释，通过信息综合得到合理有效的结论 | 课程目标（4） |
| 9 个人和团队 | 9.2 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 课程目标（5） |
| 11 项目管理 | 11.2 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法，能够在多学科环境中应用 | 课程目标（6） |

📌 工程认证要求 本课程为我校工程教育专业认证的核心实践课程之一。所有过程性材料（开题、需求、设计、测试、答辩 PPT、个人贡献度评定表）均须可追溯、可审计，作为毕业要求达成度的支撑材料。

§2  选题指南

2.1  推荐选题清单

本学期共推荐 5 个候选选题，每个选题均配套独立的《选题指南》文档（见 选题指南/ 子目录）。小组可任选其一，亦可在指导教师同意后自拟选题（见 §2.3）。

| 编号 | 选题名称 | 业务领域 | 难度 | 推荐人数 | 案例衔接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | NekoCafé 智慧餐饮预约平台 | O2O 餐饮 / 推荐 | ★★★★ | 4-5 人 | 与 4 个实验同案例，可复用 |
| T-02 | SwapCampus 校园闲置物品交易平台 | C2C 电商 | ★★★ | 3-4 人 | 独立选题 |
| T-03 | SmartFarm 智慧农场管理系统 | IoT + AI | ★★★★ | 4-5 人 | 独立选题，含硬件模拟 |
| T-04 | PeerReview 课程作业互评平台 | 教育 / SaaS | ★★★ | 3-4 人 | 独立选题 |
| T-05 | GroupBuy 城市社区团购系统 | 社区电商 / LBS | ★★★★ | 4-5 人 | 独立选题 |

2.2  选题原则

• 业务真实：所选项目须有真实或仿真的用户场景，禁止"教科书示例"（如纯学生管理系统）；

• 规模适当：核心功能 5-8 个、用户角色 ≥ 3 类、数据表 ≥ 8 张、有效代码 ≥ 3000 行；

• 可演进：架构留有清晰的扩展点（≥ 3 个，写入概要设计）；

• 可演示：完成态须能在评委面前 5 分钟内现场演示完整业务闭环；

• 可量化：测试覆盖率、性能压测数据、缺陷密度等关键指标须有真实测量。

2.3  自拟选题流程

1. 提交「选题申报表」（见 管理表单/T-01_选题申报表_模板.docx）；

2. 指导教师审核（重点考察业务真实性、规模适当性、技术可行性）；

3. 审核通过后立项，立项后不得变更选题（除非整组退课）；

4. 自拟选题须在开题报告中额外补充「选题论证」一节（≥ 1500 字）。

⚠ 严禁 禁止照搬开源完整项目；禁止跨组共用同一选题（即使是不同行业的"克隆"）；禁止以"AI 全自动生成"为主要工作形式 — 详见 §8 学术诚信。

§3  总体要求

3.1  团队组建

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 团队规模 | 3-5 人 / 组（推荐 4 人） |
| 角色配置 | 组长 1 人（必设）+ 架构 / 后端 / 前端 / 测试 / DevOps / 文档（兼任可） |
| 组建方式 | 自由组队，组长向指导教师提交「团队组建申报表」 |
| 退组与换组 | 原则上不允许；如确有需要，需小组全员书面同意 + 教师审批 |
| 考勤 | 集中实习期每天考勤，三次未到视为本课不及格 |

3.2  学时分配

| 阶段 | 内容 | 工作日 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 立项 | 选题、组队、立项答辩 | D1 | 选题申报表 + 团队申报表 + 开题报告 |
| Ⅱ 需求 | 业务调研、需求建模 | D2-D3 | 需求规格说明书（SRS） |
| Ⅲ 设计 | 概要设计、详细设计、数据库设计 | D4-D5 | 概要 / 详细 / 数据库 三本设计说明书 |
| Ⅳ 编码 | 编码实现 + 自测 | D6-D9 | 可运行系统 + 单元测试 |
| Ⅴ 测试 | 集成测试、性能测试、安全测试 | D10-D11 | 测试计划与测试报告 |
| Ⅵ 部署 | 容器化、上线、用户手册 | D12 | 部署运维手册 + 用户手册 |
| Ⅶ 验收 | 答辩、归档、复盘 | D13-D14 | 总结报告 + 答辩 PPT + 验收单 |

3.3  代码与文档的关系

本课程坚持 "代码与文档同等重要" 的原则。文档不是事后补写的"作业"，而是工程过程中的"决策痕迹"。每周例会须基于文档讨论；每次评审须基于文档进行；每次代码合并须有文档同步更新。

🟢 文档即代码（Docs as Code） 所有文档源文件须与代码一同纳入 Git 仓库（docs/ 目录），随代码版本演进。禁止只提交"最终版" — 评分要查看 commit 历史。

3.4  推荐工具链

| 类别 | 推荐工具 |
| --- | --- |
| IDE | VS Code 1.85+ / IntelliJ IDEA Ultimate / PyCharm Pro |
| 版本控制 | Git 2.40+ + GitHub / Gitee（教育版） |
| 项目管理 | GitHub Projects / 飞书 OKR / Jira |
| 建模 | StarUML 5.x / Draw.io / PlantUML |
| 后端 | Spring Boot 3.x / FastAPI / NestJS / .NET 8 任选 |
| 前端 | Vue 3 / React 18 / 微信小程序 / Flutter 任选 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 / MySQL 8 / MongoDB 7 |
| 容器化 | Docker Desktop 24+ / Docker Compose |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |
| 测试 | JUnit 5 / Pytest 8 / Jest 29 / Playwright / k6 |
| AI 辅助 | Claude Code / GitHub Copilot / Cursor / 通义灵码 |
| 文档 | Microsoft Word 2019+ / Typora / Markdown |

§4  阶段任务详细安排（D1-D14）

Ⅰ 立项阶段（D1）

【主要任务】

• 选题与组队、签订《团队公约》、撰写《项目开题报告》

• 完成立项答辩（5 min 路演 + 5 min 问询）

• 在 Git 仓库建立工程骨架，打 Tag kickoff

【对应交付物】

• T-01 选题申报表

• T-02 团队组建申报表

• D-01 项目开题报告

Ⅱ 需求分析（D2-D3）

【主要任务】

• 干系人访谈（≥ 3 类、≥ 5 人，可使用 AI 模拟其中 50%）

• 业务流程建模、用例建模、数据流建模

• 编写《需求规格说明书 SRS》（GB/T 8567 / IEEE 830 任选其一）

• 需求评审会议，签字冻结需求基线 v1.0

【对应交付物】

• D-02 需求规格说明书

Ⅲ 设计阶段（D4-D5）

【主要任务】

• 概要设计：体系结构、模块划分、接口契约、技术选型 ADR

• 详细设计：核心模块的类图 / 流程图 / 算法说明

• 数据库设计：概念模型（ER 图）、逻辑模型（关系模式）、物理模型（DDL）

• 设计评审会议，签字冻结设计基线 v1.0

【对应交付物】

• D-03 概要设计说明书

• D-04 详细设计说明书

• D-05 数据库设计说明书

Ⅳ 编码实现（D6-D9）

【主要任务】

• 按详细设计分模块编码

• 每日早会 + 每日提交 + 每日 Code Review（PR 至少 1 名同伴 review）

• 同步编写单元测试，行覆盖率 ≥ 60%（核心域 ≥ 80%）

• 每周提交《周进度汇报表》

【对应交付物】

• T-03 周进度汇报表（每周一份）

• 源代码（持续提交至 Git）

Ⅴ 测试阶段（D10-D11）

【主要任务】

• 集成测试：跨模块、跨服务的端到端测试

• 性能测试：核心接口的 RT / TPS / 错误率压测

• 安全测试：OWASP Top 10 自查 + 工具扫描（如 ZAP）

• 编写《测试计划与测试报告》

【对应交付物】

• D-06 软件测试计划与测试报告

Ⅵ 部署交付（D12）

【主要任务】

• 容器化（Dockerfile + docker-compose.yml）

• 编写部署运维手册：从零到上线的可执行步骤

• 编写用户手册：以"截图 + 步骤"形式覆盖全部主要功能

• 完成生产环境（或仿生产）部署，准备演示数据

【对应交付物】

• D-07 用户手册

• D-08 部署与运维手册

Ⅶ 验收阶段（D13-D14）

【主要任务】

• 整理交付物、撰写《课程设计总结报告》

• 准备答辩 PPT 与 ≤ 5 min 演示视频

• 答辩（每组 25 min：演示 8 + 汇报 7 + 问询 10）

• 提交团队互评与个人贡献度评定表

• 签署《课程设计验收单》、归档并打 Tag final-v1.0

【对应交付物】

• D-09 课程设计总结报告

• D-10 答辩 PPT

• T-04 团队互评与个人贡献度表

• T-05 课程设计验收单

§5  阶段交付物清单

本课程共需提交 12 份产出文件 + 5 份管理表单，每份均提供官方模板（见同级目录）。

5.1  产出文件（12 份）

| 编号 | 文件名 | 类型 | 阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 01_项目开题报告.docx | Word | Ⅰ | 含项目计划、风险登记册 |
| D-02 | 02_需求规格说明书_SRS.docx | Word | Ⅱ | 遵循 GB/T 8567 / IEEE 830 |
| D-03 | 03_概要设计说明书.docx | Word | Ⅲ | 含 4+1 视图、技术选型 ADR |
| D-04 | 04_详细设计说明书.docx | Word | Ⅲ | 含核心类图与算法说明 |
| D-05 | 05_数据库设计说明书.docx | Word | Ⅲ | 含 ER 图、DDL、安全策略 |
| D-06 | 06_软件测试计划与测试报告.docx | Word | Ⅴ | 功能 + 性能 + 安全 |
| D-07 | 07_用户手册.docx | Word | Ⅵ | 截图 + 步骤 |
| D-08 | 08_部署与运维手册.docx | Word | Ⅵ | 从零到上线 + 故障处置 |
| D-09 | 09_课程设计总结报告.docx | Word | Ⅶ | 最终汇总文档（≥ 30 页） |
| D-10 | 10_答辩PPT.pptx | PPT | Ⅶ | ≤ 18 页 |
| D-11 | 11_演示视频脚本.docx | Word | Ⅶ | 配套 ≤ 5 分钟视频 |
| D-12 | 12_项目源代码仓库 / 文件夹 | 文件夹 | Ⅳ-Ⅶ | 含完整工程骨架 |

5.2  管理表单（5 份）

| 编号 | 表单名 | 类型 | 提交时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 选题申报表 | Word | D1 |
| T-02 | 团队组建申报表 | Word | D1 |
| T-03 | 周进度汇报表 | Word | 每周末 |
| T-04 | 团队互评与个人贡献度表 | Excel | D14 |
| T-05 | 课程设计验收单 | Word | D14 |

5.3  文件命名规范

<班级>_<组号>_<选题编号>_<文件简称>_v<版本号>.<扩展名> 示例：计22-1_G03_T-01_SRS_v1.0.pdf

5.4  文档格式要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 字体 | 正文宋体小四，标题黑体；英文 Times New Roman |
| 行距 | 1.5 倍行距 |
| 页边距 | 上下 2.54 cm，左右 3.17 cm |
| 页眉 | 《软件工程（课程设计）》— 第 X 组 — 项目名 |
| 页脚 | 居中页码 + 总页数 |
| 图表 | 须有图号、图题；表格上方标注 |
| 引用 | 采用 GB/T 7714—2015 格式 |
| 提交格式 | Word 与 PDF 各一份，PDF 用于评分 |

§6  考核方式与评分方法

6.1  总评构成

本课程为百分制，按"程序 60% + 文档 40%"加权后乘以个人贡献度系数得到个人最终成绩。

🧮 计分公式 个人最终成绩 = (程序得分 × 60% + 文档得分 × 40%) × 个人贡献度系数（0.7-1.2）

6.2  程序部分评分细则（满分 60 分）

| 维度 | 满分 | 优秀（90% 以上） | 合格（60% 以上） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户界面 | 8 | 美观、一致、人机交互良好 | 简单可用，无明显错误 |
| 功能点完成度 | 12 | 覆盖全部核心 + 选做 ≥ 1 项 | 覆盖核心需求 |
| 代码质量 | 10 | 命名清晰、模块化、注释充分 | 基本可读 |
| 测试覆盖 | 8 | 覆盖率 ≥ 80% + 关键路径测试 | 覆盖率 ≥ 50% |
| 性能与稳定 | 6 | P95 ≤ 阈值且无明显泄漏 | 基本稳定 |
| 数据持久化 | 6 | 数据完整、并发安全 | 基本可用 |
| 工程结构 | 6 | 清晰分层、易于扩展 | 能跑通 |
| 安全合规 | 4 | 无 OWASP 风险、Secret 隔离 | 无明显漏洞 |

6.3  文档部分评分细则（满分 40 分）

| 维度 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完备性 | 12 | 12 份产出 + 5 份表单是否齐全、章节是否完整 |
| 准确性 | 10 | 文字无重大错误、与代码一致、可追溯 |
| 可读性 | 8 | 排版规范、图文并茂、无 Lorem Ipsum |
| 规范性 | 10 | 符合 GB/T 8567 与本任务书的格式约定 |

6.4  个人贡献度系数

小组成绩为团队基础分。每位组员的个人贡献度系数由：教师评估（40%）+ 组长评定（30%）+ 组员互评（30%）合成。系数范围 [0.7, 1.2]，并须有 Git 提交记录、Issue / PR 参与度等客观数据支撑。

⚠ 一票否决 出现以下任一情形，本课直接计 0 分并记入学术诚信档案：① 雷同代码 / 文档（MOSS 检出 ≥ 70% 相似度）；② 隐瞒 AI 生成代码 / 文档；③ 答辩中无法解释自己负责模块的关键设计；④ 提交虚构的测试数据或截图。

§7  答辩要求

7.1  答辩流程

| 环节 | 时长 | 内容 | 主讲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场演示 | 8 min | 完整业务流程演示 + 关键边界情况 | 组员轮换 |
| 汇报 | 7 min | 基于答辩 PPT 汇报项目亮点与难点 | 组长 |
| 评委问询 | 10 min | 评委针对设计、实现、测试随机提问 | 全员可答 |

7.2  评委提问范围（须每位组员预先准备）

• 为什么选择这个技术栈？有什么替代方案？

• 请描述一次你最棘手的 Bug 与解决过程

• 系统的最大瓶颈在哪里？如何度量与改进？

• 如果用户量增长 100 倍，你的系统哪里会先垮？

• AI 工具在本项目中承担了多少比例？哪些是它做不到的？

7.3  答辩纪律

• 答辩当日全员到场，缺席者本课记 0 分；

• 答辩使用本组准备的笔记本，提前 10 分钟到场调试；

• 禁止"念稿"，PPT 仅作辅助，分值与表达自然程度相关；

• 可携带源代码、原型、设计文档作答辩参考。

§8  学术诚信与 AI 使用规范

8.1  允许

• 组内讨论思路、共享参考资料、互相 Code Review；

• 使用 AI 工具辅助代码生成、文档润色、测试用例设计；

• 引用开源代码或库（须遵守原协议并在 NOTICE.md 标注）；

• 咨询指导教师、TA 或工业界师长。

8.2  禁止

• 复制粘贴他组代码 / 文档 / 截图（即使略加修改）；

• 直接整段拷贝开源项目作为本组核心实现；

• 隐瞒 AI 工具的使用情况（须如实在总结报告中申报）；

• 伪造测试数据、性能截图、用户调研数据。

8.3  AI 使用申报（必填）

在《课程设计总结报告》附录中须填写"AI 工具使用申报表"。如实申报不会扣分；隐瞒一旦发现，按学术不端处理。

| 工具 / 模型 | 主要用途 | 使用比例 | 人工修订量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例: Claude 4.7 | 示例: 撰写 SRS 初稿 | 约 40% | 人工修订 60% | ________ |
| 示例: GitHub Copilot | 示例: 编写工具类与单元测试 | 约 30% | 人工 review 100% | ________ |

8.4  雷同检测

• 代码：使用 MOSS / JPlag 全量比对；

• 文档：使用 PaperPass / iThenticate 比对；

• 雷同 ≥ 70%（双方均 ≥ 70%）：双方本课 0 分；

• 雷同 50%-70%：相关章节 0 分 + 训诫；

• 自首机制：48 小时内主动联系教师重做，可减免处分。

§9  教材与参考资料

9.1  教材

• [1] 自编. 《软件工程（课程设计）指导书》. 2026 版（即本任务书）.

9.2  主要参考书

1. Sommerville I. 《Software Engineering》(10th Edition). Pearson, 2015.

2. Pressman R. S. 《软件工程：实践者的研究方法》(第 9 版). 机械工业出版社, 2021.

3. Bass L., Clements P., Kazman R. 《Software Architecture in Practice》(4th Ed.). Addison-Wesley, 2021.

4. Evans E. 《领域驱动设计：软件核心复杂性应对之道》. 人民邮电出版社, 2016.

5. Forsgren N., Humble J., Kim G. 《Accelerate》. IT Revolution, 2018.

6. Kim G. 等. 《DevOps 实践指南》(第 2 版). 人民邮电出版社, 2022.

7. Martin R. C. 《Clean Code》. Prentice Hall, 2008.

9.3  国家标准与规范

1. GB/T 8567—2006  计算机软件文档编制规范.

2. GB/T 11457—2006  信息技术 软件工程术语.

3. GB/T 25000.10—2016  系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）质量模型.

4. IEEE Std 830-1998  软件需求规格说明书推荐做法.

5. GB/T 7714—2015  信息与文献 参考文献著录规则.

9.4  在线资源

• PlantUML 官方文档：https://plantuml.com/zh/

• OWASP Top 10：https://owasp.org/www-project-top-ten/

• Conventional Commits：https://www.conventionalcommits.org/zh-hans/

• C4 Model：https://c4model.com

• Anthropic Claude 文档：https://docs.anthropic.com/zh-CN/

执笔人：课程组

审核人：信息学院教学委员会

版本：v1.0  ·  2026-05